**Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия**

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия «Ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы».

Предмет контрольного мероприятия: Использование бюджетных средств на проведение ремонта дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам в рамках реализации муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы».

Объект контрольного мероприятия:

- администрация Находкинского городского округа,

- учреждения и организации, принимавшие участие в реализации муниципальной программы.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 15.04.2022 года по 31.05.2022 года.

По результатам проведенного КМ установлено следующее:

1. Направление бюджетных средств на ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам в 2021 году соответствует требованиям действующего законодательства.
2. В нарушение раздела 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе, утвержденного постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017 № 1517:
* в механизме реализации мероприятия «Ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам» не определен весь перечень видов выполняемых работ;
* отсутствует порядок отбора объектов для ремонта дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам.

В адрес главы Находкинского городского округа вынесено представление об устранении указанных недостатков.

1. Бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятия Муниципальной программы, освоены в полном объеме.
2. При визуальном осмотре выполненных работ установлено, что работы выполнены в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам. Замечания к качеству выполненных работ отсутствуют.
3. Эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на проведение ремонта дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам Находкинского городского округа, можно признать удовлетворительной.

Предложения (рекомендации):

МКУ «Управление капитального строительства»

Выполняемые МКУ работы отличаются технической сложностью и высокой стоимостью, в связи с чем Контрольно-счетная палата Находкинского городского округа рекомендует формировать приемочные комиссии для приемки выполненных работ.