В соответствии с планом работы на 2023 год Контрольно-счетной палатой в период с 11 апреля по 30 мая 2023 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств бюджета Находкинского городского округа, выделенных на реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» (проект «1000 дворов») муниципальной программы «Формирование современной городской среды НГО» в 2022 году».

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

В 2022 году в рамках реализации мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» (проект «1000 дворов») муниципальной программы «Формирование современной городской среды НГО» было благоустроено 31 придомовая территория. Расходы из средств бюджета Находкинского городского округа на эти цели составили 216 133,30 тыс. рублей, из них 2 161,33 тыс. рублей (1%) выделено из местного бюджета на условиях софинансирования и 213 971,96 тыс. рублей (99%) выделено из федерального бюджета.

Эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году на выполнение на реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» (проект «1000 дворов») муниципальной программы «Формирование современной городской среды НГО», можно признать удовлетворительной.

Вместе с тем, по результатам контрольного мероприятия, выявлено:

1. Отбор объектов для благоустройства дворовых территорий администрацией Находкинского городского округа на 2022 год осуществлен общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации НГО. В состав общественной комиссии включены представители администрации НГО, муниципальных казенных учреждений НГО, депутатов, надзорных органов, общественных организаций и движений.
2. В состав приемочной комиссии по приемке результатов работ по благоустройству дворовых территорий Находкинского городского округа включены только представители МКУ «Управление городским хозяйством».
3. Для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий Находкинского городского округа в 2022 году администрацией НГО было заключено 5 муниципальных контрактов. Из пяти проведенных аукционов три признаны несостоявшимися – была подана только одна заявка на участие. Контракты по ним заключены на сумму начальной максимальной цены контракта. Все контракты исполнены с просрочкой от 14 до 82 дней.
4. На четырех придомовых территориях сотрудниками Контрольно-счетной палаты было отмечено отсутствие комплексного подхода к благоустройству, который является одним из ключевых принципов муниципальной программы.

По результатам проведенного контрольного мероприятия Главе Находкинского городского округа рекомендовано:

- рассмотреть возможность разбивки муниципальных контрактов на отдельные лоты с целью привлечения большего количества участников аукциона на определение подрядчиков;

- включить представителей общественной комиссии по отбору объектов для благоустройства дворовых территорий в состав приемочной комиссии по приемке результатов работ по благоустройству дворовых территорий Находкинского городского округа;

- использовать комплексный подход при разработке дизайн-проектов.