### Информация по результатам контрольного мероприятия

**«Проверка эффективности использования средств бюджета Находкинского городского округа, выделенных за 2021-2023 годы на реализацию мероприятия «Создание модельных муниципальных библиотек» муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2026 годы»**

**Объекты контрольного мероприятия:**

1. управление культуры администрации Находкинского городского округа;

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Находкинского городского округа»;

3. МБУК «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа;

4. сторонние организации, осуществляющие работы по заключенным муниципальным контрактам.

**Проверяемый период:**

2021-2023 годы.

**В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:**

1. Деятельность по созданию модельных муниципальных библиотек является частью основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры НГО» Муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2026 гг.», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 13.08.2018 № 1442.

2. Общий объем бюджетных ассигнований на создание модельных библиотек, предусмотренных в бюджете НГО в 2021 году, составил 5 107 411,39 рублей, в том числе софинансирование из местного бюджета в размере 5 370,57 рублей, в 2023 году – 15 315 590,15 рублей, в том числе софинансирование – 9 467,70 рублей. В 2022 году субсидии на создание модельных библиотек Находкинскому городскому округу не предоставлялись.

3. Денежные средства, выделенные на мероприятие по созданию модельных библиотек в проверяемом периоде освоены в полном объеме. В 2021 году был модернизирован библиотечный комплекс «Зеленый мир», в 2023 году были модернизированы две библиотеки города: Центральная детская и юношеская библиотека и Детская библиотека № 10.

4. В целях создания модельных муниципальных библиотек в 2021 году было заключено 25 контрактов (договоров) на сумму 5 107 411,39 рублей, в 2023 году заключен 51 контракт на сумму 15 271 409,65 рублей, часть денежных средств в размере 44 180,50 рублей были направлены на оплату командировочных расходов по обучению двух специалистов ЦДЮБ и ДБ № 10.

5. В нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ претензионная работа по случаям нарушения сроков исполнения обязательств по договорам Учреждением не велась.

6. В отношении шести договоров (2021 год) и трех договоров (2023 год) выявлено нарушение сроков оплаты выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров). Просрочка исполнения обязательств по контрактам произошла по обстоятельствам, не зависящим от Учреждения. Претензий со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за нарушения сроков оплаты по договорам в адрес МБУК «ЦБС» НГО не предъявлялось.

7. Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек, в полном объеме направлены на цели, предусмотренные мероприятием муниципальной программы.

8. По результатам осмотров фактического исполнения работ по созданию модельных библиотек в трех муниципальных библиотеках Находкинского городского округа замечаний к качеству выполненных работ не возникло.

9. В проверяемом периоде наблюдается положительная динамика по всем основным показателям деятельности библиотечной системы НГО.

10. Использование бюджетных средств, выделенных на создание модельных муниципальных библиотек в проверяемом периоде, признается эффективным.

**По результатам контрольного мероприятия директору МБУК «ЦБС» НГО Контрольно-счетной палатой Находкинского городского округа направлено письмо с рекомендациями.**

Аудитор Контрольно-счетной палаты

Находкинского городского округа

А.С. Пашкова