### Информация по результатам контрольного мероприятия

**«Проверка эффективности использования средств бюджета Находкинского городского округа, выделенных на реализацию мероприятия «Озеленение общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа» за 2023 год и истекший период 2024 года муниципальной программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы»**

**Объекты контрольного мероприятия:**

1. администрация Находкинского городского округа;

2. муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством»;

3. муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа;

4. исполнители муниципальных контрактов.

**Проверяемый период:**

2023 год и истекший период 2024 года.

**В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:**

1. Существующая нормативно-правовая база Находкинского городского округа в сфере озеленения является недостаточной.

 2. Управление благоустройства администрации на территории НГО не ведет учет зеленых насаждений, инвентаризация зеленых насаждений не проводится.

3.Контрольно-счетная палата отмечает недостаточное обеспечение бюджетными ассигнованиями для реализации мероприятий муниципальной программы, при этом отмечается тенденция роста уровня обеспечения муниципальной программы: в 2023 г. – 61 %, в 2024 г. – 64%.

4. Нарушений действующего законодательства в сфере закупок не выявлено.

5. Приложение № 5 к МП содержит адресный перечень объектов, видовых площадок, скверов, памятных мест, прогулочных зон НГО, подлежащих текущему содержанию и озеленению на 2021-2026 годы. Приложение включает в себя 105 объектов. При этом, наряду с общественными территориями (скверы, парки, видовые площадки и т.д.) в перечень включены объекты благоустройства (мобильные вазоны, «композиция», мобильные цветники и т.д.) без адресной привязки.

6. Текущий контроль за исполнением условий муниципальных контрактов осуществляется ненадлежащим образом.

7. Сроки высадки зеленых насаждений действующими Правилами благоустройства НГО не предусматриваются, устанавливаются в муниципальных контрактах. Для каждого подрядчика установлены свои сроки. В результате увеличенных сроков на посадку однолетних растений большинство клумб и цветников в городе засаживаются к концу первого летнего месяца, два теплых месяца (май и июнь) не используются для озеленения.

 **По результатам контрольного мероприятия на имя главы Находкинского городского округа направлено рекомендательное письмо.**

Аудитор Контрольно-счетной палаты

Находкинского городского округа

А.С. Пашкова